문서번호 : SSTS-PP-06

신성통상 차세대 POS 및 키오스크 구축 프로젝트 문서관리표준

| Version | V1.0 |
| --- | --- |
| 개정일자 | 2025-03-10 |
| 작성자 | 오승헌 |

개정 이력

| 버전 | 개정일자 | 개정사유 | 개정내역 | 작성자 | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025-03-10 | 제정 | 최초 제정 | 서정만 | 오승헌 |

목     차

1. 개요	4

2. 문서관리	4

2.1. 문서 작성 기준	4

2.2. 문서 Repository 구성	5

2.3. 문서 번호 체계	6

2.4. 프로젝트 디렉토리 구성	10

3. 보안관리	12

3.1. 문서 및 자료보안	12

3.2. 백업	14

3.3. 바이러스 예방	15

4. 첨부	15

개요

본 문서관리 표준은 프로젝트 수행 중 작성 되거나 수정 및 보완되는 문서 산출물을 체계적이고 일관성 있게 관리하기 위한 구체적인 절차 및 방법을 제공한다.

문서관리

문서 작성 기준

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성 도구 | - 문서 작성 : MS-Office 2016 (Word, PowerPoint, Excel) - 프로젝트 진척관리 : PMS, Excel |
| 문서 표준 서식 | - 문서 표준서식은 프로세스 문서표준 작성지침서(QMS-OPD-GL-06)을 참조하여 작성함을 원칙으로 한다. - 표준서식 문서 이외의 문서 작성이 필요할 때는 프로젝트 사업관리팀의 승인을 얻어 사용한다. |
| 보관 방법 | - 책임 : 프로젝트 사업관리 팀장 - 보관 위치 : 전자파일은 지정된 파일서버에 보관하며 문서형태의 경우는 바인딩 후 시건 장치가 되어 있는 캐비닛에 보관한다. |
| 배포 관리 | - 고객에게 공식적으로 인도되는 인도물은 프로젝트 사업관리팀을 통해배포된다. - 공식적인 인도물은 서명관리를 하고 그 외의 작업문서는 별도 서명관리하지 않아도 된다. |
| 문서의 효력 발생시점 | - 관련 책임자(PM, 인수자)의 승인 또는 형상 베이스라인 설정 이후 효력이 발생 함. - 개정이력에 V1.0을 기록하고 고객승인 여부를 표시한다. |
| 문서관리 수준 | - 베이스라인 관리 : 형상관리 전체 프로세스를 적용하고 관리 (예) 형상관리 계획서에 정의된 문서 - 버전 관리 : 형상관리 프로세스 중 버전부여 규칙 적용 및 제 개정 이력을 유지하는 수준의 관리를 말하며, 변경에 의한 통제를 받지 않는다. 베이스라인 설정 전까지는 관리수준 (예) 형상통제 전의 문서 또는 형상 관리 대상은 아니지만 문서의 변경이 예상되고 버전별 관리가 필요한 문서 - 미 적용 : 형상관리 프로세스를 적용하지 않고 기록문서 수준으로 적용 (예) 중간작업을 위해 정리한 문서 |
| 문서의 개정 | - 버전관리 수준 이상의 문서는 반드시 개정이력을 작성하여 관리한다. - 문서의 개정 시 전자파일명, 개정이력, 문서 표지, 머리글 등에 표시된 문서버전 및 개정일자를 변경한다. |

문서 Repository 구성

- 프로젝트 전 과정에 걸쳐 작성 및 보완되는 전자파일은 파일서버에 Repository를 구성하여 관리한다.

- Repository 디렉토리별로 접근권한을 부여하여 허가되지 않은 접근을 통제한다.
   접근권한 부여규칙은 파일서버 사용자 권한관리(XXX-STD-01-별첨3)를 참조하여 부여한다.

- 파일서버에 대한 백업, 바이러스예방, 보안은 지정된 담당자가 수행한다

문서 번호 체계

문서 ID 명명 규칙

- 프로젝트 문서는 한글, 영문, 숫자를 사용하며, 특수문자는 ‘-‘, ‘(‘, ‘)”만 사용한다

- 문서명에는 공백을 사용하지 않는다

- 프로젝트 관리 문서 ID

XXX--

순번 (2자리)

프로세스 코드 (2~4자리)

프로젝트 ID (3~5자리)

(예) 프로젝트 수행 계획서 : XXX-PP-01

- 개발방법론 문서 ID

XXX--

시스템 ID (2자리)

방법론 코드 (4자리)

프로젝트 ID (3~5자리)

(예) 심사관리 요구사항 기술서 : XXX-A202

- 별첨 문서

XXX---별첨

별첨순서 (1자리)

주 문서 ID

(예) 프로젝트 수행 계획서 별첨1 : XXX-PP-01-별첨1

문서 관련 코드

- 프로젝트 ID : OYWMS (OliveYoung Warehouse Management System)

- 프로세스 코드

| 구분 | 프로세스코드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 계획 | PP | 프로젝트 계획관련 문서 (예) 프로젝트 수행계획서 |
| 프로젝트 감독 및 통제 | PMC | 프로젝트 진행관련 보고 및 모니터링 문서 (예) 주간보고, 월간보고 |
| 품질보증 | PPQA | 프로젝트 품질보증 활동 관련 문서 (예) 품질보증 계획서 |
| 요구사항관리 | REQM | 프로젝트 요구사항 관리 문서 (예) 요구사항 추적표 |
| 위험관리 | RSKM | 프로젝트 위험관리 활동 관련 문서 (예) 위험관리 계획서 |
| 형상관리 | CM | 프로젝트 형상관리 활동 관련 문서 (예) 형상관리 계획서 |
| 검증 및 확인 | V&V | 프로젝트 검증 및 확인 활동 관련 문서 (예) 검증 및 확인 결과서 |
| 프로젝트 표준 | STD | 프로젝트 표준 관련 문서 (예) 개발표준 |

- 방법론 코드

| 단계 | 활동 | 작업 | 방법론코드(Activity ID) |
| --- | --- | --- | --- |
| 분석 | 현황 분석 | AS IS 업무 분석 | A102 |
|  |  | 인터뷰 | A104 |
|  | 요구사항 분석 | 요구사항 정의 | A202 |
|  |  | 용어 정의 | A204 |
|  | 모델링 | 프로세스 모델링 | A302 |
|  |  | 데이터 모델링 | A304 |
|  |  | 프로세스/엔티티 연관분석 | A306 |
|  | 아키텍쳐 정의 | 시스템 아키텍쳐 정의 | A402 |
|  | 프로토타이핑 | 프로토타이핑 구축 | A502 |
|  |  | 프로토타이핑 실시 | A504 |
| 설계 | DB 설계 | DB 기본 설계 | D102 |
|  |  | DB 상세 설계 | D104 |
|  | 프로그램 설계 | 프로그램 목록 작성 | D202 |
|  |  | 화면 설계 | D204 |
|  |  | 모듈 설계 | D206 |
|  | 인터페이스 설계 | 시스템 인터페이스 정의 | D302 |
|  | 전환 설계 | 전환 계획 수립 | D402 |
|  |  | 전환 프로그램 설계 | D404 |
| 구축 | 개발 및 단위테스트 | 공통 프로그램/모듈 개발 | C102 |
|  |  | 프로그램 개발 | C104 |
|  |  | 단위 테스트 실시 | C106 |
|  | 테스트 실시 | 통합 테스트 실시 | C202 |
|  |  | 시스템 테스트 실시 | C204 |
| 구현 | 릴리즈 | DB 구축 | I102 |
|  |  | 데이터 컨버젼 | I104 |
|  |  | 소프트웨어 설치 | I106 |
|  |  | 시스템 릴리즈 | I108 |
|  | 인수 테스트 | 인수 테스트 실시 | I202 |
|  | 교육 | 교육훈련 계획 수립 | I302 |
|  |  | 매뉴얼 작성 | I304 |
|  |  | 교육훈련 실시 | I306 |

- 시스템 ID : 없음

- 순번 : 01 ~ 99

파일명 명명규칙

- 문서 ID-문서명(V.).

확장자

문서버전 (버전관리 이상 필수)

문서명 (띄어쓰기 없이 입력)

문서 ID

(예1) 문서관리 수준이 버전관리 이상인 경우

OYWMS-PP-01-사업수행계획서(V1.0).doc

OYWMS-A202-요구사항기술서(V1.0).doc

- 문서 ID-문서명()-YYYYMMDD.

확장자

작성일자 (필요시)

문서 상세 (띄어쓰기 없이 입력)

문서명 (띄어쓰기 없이 입력)

문서 ID

(예2) 문서관리 수준이 미적용인 경우

OYWMS-A104-회의록(AS시스템분석회의)-20050601.doc

버전 레이블 부여 규칙

- 베이스라인 승인을 받지 못한 형상항목은 Draft 버전 V0.x를 사용한다.

- 베이스라인 승인을 받은 형상항목은 초기 버전 V1.0을 부여 받고 1건의 변경요청이 버전을 V1.0 .....V9.9까지 변경한다.

- 버전 부여시 전체구성이 변경된 경우에는 V1.0, V2.0.....V9.0으로 변경하며, 내용 일부가 변경된 경우에는 V1.1, V1.2.....V1.9로 변경한다.

- Draft 버전은 0.x대를 넘지 않도록 한다.

| 구분 | 베이스라인 이전 | 베이스라인 이후 |
| --- | --- | --- |
| 단계별 산출물 관리 산출물 | 최초 버전 : 0.1 | 최초 버전:1.0 |
| 프로그램 Source | 최초 버전 : 0.1 | Project 종료이전까지: Draft Version Project 종료 시: V 1.0으로 납품 |

프로젝트 디렉토리 구성

\\52.2.11.108\대한통운_oywms 프로젝트

| 디렉토리 |  |  | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.사업관리 | A000.표준및정책 | A010.프로젝트표준서식 | 프로젝트 관리 표준, 문서표준, 표준서식 관련문서 |
|  |  | A020.산출물 표준 | 관리, 개발 산출물 양식 |
|  |  | A090.출력물양식 | 인력투입 및 철수시 서약서 등 |
|  | A100.착수및계획 |  | 제안서, 수행계획서, 기술협상 등 |
|  | A200.실행및통제 | A210.범위관리 | 요구사항정의 및 변경관리 |
|  |  | A220.일정관리 | WBS 및 개발진척관리 |
|  |  | A230.원가관리 |  |
|  |  | A240.품질관리 | 인스펙션 및 품질감리 |
|  |  | A250.인적자원관리 | 인력투입 계획 대비 실적 |
|  |  | A260.의사소통관리 | 착수보고, 주간보고, 회의록 등 |
|  |  | A270.위험관리 | 리스크, 이슈, ActionItem |
| B.개발 | B100.분석및상위설계 | B110.현황 분석 | 방법론에 정의된 산출물 |
|  |  | B120.요구사항 분석 |  |
|  |  | B130.모델링 |  |
|  |  | B140.아키텍처 정의 |  |
|  | B200.상세설계및구현 | B210.DB 설계 |  |
|  |  | B220.프로그램 설계 |  |
|  |  | B230.인터페이스 설계 |  |
|  |  | B240.전환 설계 |  |
|  | B300.테스트 | B310.단위테스트 |  |
|  |  | B320.통합테스트 |  |
|  |  | B330.시스템스트 |  |
|  |  | B340.성능테스트 |  |
|  |  | B350.인수테스트 |  |
|  | B400.오픈이행 | B410오픈사전점검 | 오픈시나리오, 오픈 사전 품질점검 |
|  |  | B420.교육 | 사용자 및 운영자 매뉴얼, 교육훈련계획서 |
|  | B500.종료 | B510.프로그램 소스 | 프로그램 소스 저장소 |
|  |  | B520.DB 소스 | DB 소스 저장소 |
|  |  | B530.검수 | 인수인계서, 검수확인서 등 |
|  | B600.운영필수산출물 |  | 운영팀에서 요청한 필수 산출물 등 |
| C.워킹문서 |  |  | 참고 문서, 중간 산출물 |
| D.개인폴더 |  |  | 팀원 백업 및 개인보관 저장소 |

보안관리

문서 및 자료보안

문서보안 대상

프로젝트에서 작성된 문서 또는 활용중인 책자 및 자료

문서보안 방법

- 프로젝트에서 산출된 문서나 활용중인 책자 및 자료는 그 중요도에 따라 기밀, 대외비, 일반정보로 분류하여 관리한다.

| 보안등급 | 문서 종류 | 관리 범위 |
| --- | --- | --- |
| 일반정보 | - 시스템 구축과 무관한 각종 문서 | - 일반 문서관리 관행 |
| 대외비 | - 시스템 구축과 유관한 각종 임시문서 - 각종 개발 산출물 | - 과업 수행장소 내에서 사용 - 용역 책임자의 승인 후 반출 가능 - 문서 폐기시 세단기 사용 또는 소멸처리 |
| 기밀 | - 시스템 구축과 관련된 공단소유 책자 등 제공 자료 - 프로젝트 관리 문서 | - 과업 수행장소 내에서 사용 - 외부 반출 불가 |

- 문서의 폐기는 반드시 문서 세단기 등을 이용하여 원형을 완전히 소멸토록 한다.

- 고객의 승인이 없는 한 목적 외 사용금지 및 자료의 제3자에게 제공을 금지한다.

- 현재 사용중인 문서를 제외하고 시건 장치가 되어있는 캐비닛에 보관하고, 퇴근시에는 모든 문서를 캐비닛에 보관하여 보안을 유지토록 한다.

프로젝트 기밀유지

프로젝트에 참여하는 투입인력에 대해서는 보안서약서(별첨6)를 받아 관리한다.

보안조직 구성

- 보안관리자 : PM, 사업관리팀 및 업무 PL

- 역할 및 책임 : 보안정책, 절차 및 보안감사를 수행하고, 보안에 대한 교육을 실시하고 사고 예방에 만전을 기한다.

사용자 ID 및 패스워드 관리

- 사용자 ID 부여 및 월 1회 이상 패스워드 변경관리

- 패스워드를 암호화하여 관리하고 유추하기 쉬운 패스워드는 사용하지 않도록 한다.

- 화면보호기를 사용하여 암호를 설정하고 대기시간은 5분 이내로 한다.

- 공용 서버의 경우 사용자 별 접근권한을 관리한다.

개발장소 보안관리

- 고객사의 출입보안 절차를 준수하며, 개발장소를 통제구역으로 정하여 권한을 가진 사람만이 출입하도록 통제한다.

- 프로젝트 수행 중 발생하는 자산의 반,출입은 고객사의 보안절차에 따른다.

백업

백업 대상

- 파일서버 또는 개인PC의 전자파일 형태의 문서 및 작업산출물

- 개발프로그램 소스

백업 책임

- PM
정기적인 백업 작업의 지휘 및 승인

- 사업관리 팀장 / 업무 PL
매일 출근 직후 전일 백업 실시 여부를 확인하고, 백업이 수행되지 않은 경우 즉시 백업담당자에게 지시하여 백업을 실시하도록 한다.

- 파일서버 백업 담당자 (PMO)
매일 정기적으로 파일서버 백업을 실시한다.
별도의 백업기록은 관리하지 않고 일자 별 전자파일로 관리한다.

- 프로젝트 팀원
개인PC에 저장된 자료를 필요 시 백업 실시
개인자료 중에서 프로젝트에 미치는 영향이 큰 문서는 별도로 백업담당자에게 백업요청

백업시기 및 보관주기

매일 정기적으로 백업을 실시하며 백업은 원천파일과 물리적으로 독립된 저장매체에 보관한다.

보관주기는 월 단위로 한다.

| 형식 | 방법 | 주기 | 보관 장소 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일간 백업 | 부분 백업 | 매일 오후 6시 | 물리적으로 독립된 저장매체에 백업 (History 관리) |
| 월간 백업 | 완전 백업 | 매월 마지막 근무일 오후 6시 | 물리적으로 독립된 저장매체에 백업 (History 관리) |

백업방법

OS의 백업기능을 사용하거나 ZIP파일로 압축한 후 파일명에 백업일자를 포함한다.

(예) 백업대상-YYYYMMDD.zip

바이러스 예방

바이러스 검사 대상

- 개인PC, 파일서버

- 이동식 저장장치 또는 전자메일에 첨부된 파일 등 외부를 통해 유입되는 전자파일

바이러스 검사 방법

- 개인PC
Symantec Endpoint Protection 프로그램 설치하여 바이러스 자동 검사 실시

- 파일서버
Symantec Endpoint Protection 프로그램 설치하여 바이러스 자동 검사 및 주기적인 수동 전체검사 실시

- 검사에 의하여 바이러스가 발견될 시에는 즉시 프로젝트 팀원에게 전파하여 바이러스에 대비할 수 있도록 한다.

- 외부에서 유입되는 파일은 반드시 바이러스 검사를 먼저 실시한 후 사용한다.

- 바이러스 예방 프로그램은 항상 최상상태로 업데이트를 유지한다.

첨부

- 별첨1-정보보호서약서(CJ올리브네트웍스)

- 별첨2-정보보호서약서(CJ대한통운)

- 별첨3-개인정보수집및이용동의

개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입

개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술