문서번호 : SSTS-D402

| Version | V1.0 |
| --- | --- |
| 개정일자 | 2025-03-20 |
| 작성자 | 서정만 |

신성통상 차세대 POS 및 키오스크 구축 전환계획서

개정 이력

| 버전 | 개정일자 |  | 개정사유 |  | 개정내역 |  |  |  |  |  | 작성자 |  |  | 승인자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025-03-20 |  | 제정 |  | 최초 제정 |  |  |  |  |  | 서정만 |  |  | 오승헌 |
| 단계 및 주체 |  |  |  | 필수 Role |  | M | M + 1 | M + 2 | M + 3 | M + 4 |  | M + 5 | PJT 주요 Issue |  |

| 단계 및 주체 |  | 필수 Role | M | M + 1 | M + 2 | M + 3 | M + 4 | M + 5 | PJT 주요 Issue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환 대상 도출 | 현업 | 필수 자료 정의 |  |  |  |  |  |  | 분석 |
|  | 전산실 | As-Is대상 data도출 |  |  |  |  |  |  | 분석 |
|  | PJT팀 | To-Be필수 data도출 |  |  |  |  |  |  | 설계 |
| 전환 대상 Mapping | 현업 | 전환 대상 확정 |  |  |  |  |  |  | 설계 |
|  | 전산실 | 신/구 Mapping – 주 |  |  |  |  |  |  | 설계 |
|  | PJT팀 | 신/구 Mapping – 부 |  |  |  |  |  |  | 설계 |
| 1차 전환 (Table별Prototyping) | 현업 | 신규To-Be data 생성 |  |  |  |  |  |  | 구현 |
|  | 전산실 | 1차 이관data 검증 |  |  |  |  |  |  | 구현 |
|  | PJT팀 | 1차 이관 |  |  |  |  |  |  | 구현 |
| 2차 전환 (기준 시점 전환) | 현업 | 신/구 이관 data 검증 |  |  |  |  |  |  | 테스트 |
|  | 전산실 | 2차 이관 data 검증 |  |  |  |  |  |  | 테스트 |
|  | PJT팀 | 2차 이관 |  |  |  |  |  |  | 테스트 |
| 최종 전환 | 현업 | 신/구 data검증 확정 |  |  |  |  |  |  | 시스템Open |
|  | 전산실 | 검증 및 최종전환– 부 |  |  |  |  |  |  | 시스템Open |
|  | PJT팀 | 검증 및 최종전환– 주 |  |  |  |  |  |  | 시스템Open |
| 추가 전환 (마감 및 변동내역) | 현업 | 변동/마감 자료 검증 |  |  |  |  |  |  | Open월 마감 |
|  | 전산실 | 추가전환 및 검증- 주 |  |  |  |  |  |  | Open월 마감 |
|  | PJT팀 | 추가전환 및 검증- 부 |  |  |  |  |  |  | Open월 마감 |

[작성 지침]

- 개요

AS IS 시스템 data 및 Offline 자료에 대해 To-Be 시스템으로의 필수 Role별 전환 일정 계획을 프로젝트 수행기간과 연계하여 도식화 한다.

- 항목 설명

- 전환 대상 도출(M)

각 주체별 Role에 따라 전환 대상을 도출하는 일정계획을 수립하여 도식화 한다.

  - 현업   - 필수자료 정의 (시스템 관점을 배제한 필수 자료 도출)

  - 전산실 - As-Is대상 data 도출 (As-Is 시스템 관점에서의 필수 data 도출)

  - PJT팀 - To-Be 필수 data 도출 (To-Be 시스템 관점에서의 필수 data 도출)

- 전환 대상 Mapping(M)

각 주체별 Role에 따라 전환 대상을 신/구 Mapping하는 일정계획을 수립하여 도식화 한다.

  - 현업   - 전환 대상 확정 (시스템 관점을 배제한 필수 자료 도출)

  - 전산실 – 신/구Mapping – 주 (신/구 Mapping을 주도적으로 진행)

  - PJT팀 - 신/구Mapping – 부 (신/구 Mapping지원 및 비전산전환 Layout[현업제공용] 준비)

- 1차 전환 – Table별 Prototyping(M)

각 주체별 Role에 따라 To-Be Table별 1차 전환하는 일정계획을 수립하여 도식화 한다.

  - 현업   - 신규 To-Be data 생성 (비전산 전환 data 생성)

  - 전산실 – 1차 이관 data 검증 (Table별 1차 이관 data 검증)

3)  PJT팀 – 1차 이관 (전산/비전산 1차 이관 수행)

- 2차 전환 – 기준 시점 전환(M)

각 주체별 Role에 따라 특정기준시점으로 2차 전환하는 일정계획을 수립하여 도식화 한다.

* 특정 기준시점 및 기간에 대한 신/구 data 검증 고려 이관

* 대량 data에 대한 이관 시간 고려 분할 이관

  - 현업   - 신/구 이관 data 검증 (기준시점 및 기간별 신/구 data 검증)

  - 전산실 – 2차 이관 data 검증 (2차 이관 신/구 data 검증)

3)  PJT팀 – 2차 이관 (전산/비전산 2차 이관 수행)

- 최종 전환(M)

각 주체별 Role에 따라 시스템 Open에 맞춰 최종 전환하는 일정계획을 수립하여 도식화 한다.

* 최종 전환에 대해서는 신/구 시스템 OFF시간 및 OFF시 발생 data 처리방안 등의 총체적인 면을 고려하여 시간대별 상세일정을 현업, 전산실과 협의하여 별도 수립 요망

  - 현업   - 신/구 data 검증 확정 (신/구 data 검증 및 확정 - 문서화(공식화) 요망)

  - 전산실 – 검증 및 최종전환 – 부 (적극적인 최종전환 동참 및 검증 실시)

3)  PJT팀 – 검증 및 최종전환 – 주 (최종전환 수행)

- 추가 전환 – 마감 및 변동내역(M)

각 주체별 Role에 따라 시스템 Open후 첫 마감시점에 맞춰 변동내역 및 마감관련 자료에 대한 추가 전환 일정계획을 수립하여 도식화 한다.

  - 현업   - 변동 마감 자료 검증(비전산 전환 data 생성)

  - 전산실 – 추가전환 및 검증 – 주(주도적인 추가전환 및 검증 수행)

3)  PJT팀 – 추가전환 및 검증 – 부(추가전환 및 검증 지원)

- 입력물

- 회의록

- 프로젝트 수행계획서

- 관련 도구 & 기법

- 인터뷰

- 검토회의

- 지침 및 고려사항

- 현업, 전산실, PJT팀 각 주체의 충분한 협의와 명확한 Role 및 중요성 인식이 반드시 선행되어야 한다...

- 시스템 분석/설계 단계부터 전환이 고려될 수 있도록 전환 계획 수립 일정을 고려하여야 하며,

프로젝트 초기부터 각 주체별 Role에 대한 명확한 담당 선정 또한 필수적이다.

[작성예]

| 단계 및 주체 |  | 필수 Role | M | M + 1 | M + 2 | M + 3 | M + 4 | M + 5 | PJT 주요 Issue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환 대상 도출 | 현업 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 전산실 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PJT팀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 전환 대상 Mapping | 현업 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 전산실 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PJT팀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1차 전환 (Table별rototyping) | 현업 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 전산실 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PJT팀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2차 전환 (기준 시점 전환) | 현업 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 전산실 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PJT팀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 최종 전환 | 현업 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 전산실 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PJT팀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 추가 전환 (마감 및 변동내역) | 현업 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 전산실 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PJT팀 |  |  |  |  |  |  |  |  |

개정 사유: 제정 또는 개정 내용이 이전 문서에 대해 추가/수정/삭제인지 선택 기입

개정 내역: 개정이 발생하는 페이지 번호와 변경 내용을 기술